ЕДИНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН

Cursor AI: полная модернизация GFORT

UI/UX, пользовательский кабинет, административная панель, техническое укрепление, тестирование и подготовка безопасного релиза

Роль: Единственный исполнитель в репозитории · анализ → проектирование → реализация → проверка

Статус: Основное техническое задание, заменяющее разделение между тремя моделями

Версия документа: 1.0 · 3 сентября 2026

Объект: GFORT Telegram Mini App и административная панель

Главный результат Cursor AI самостоятельно ведёт весь цикл модернизации, но каждая стадия выполняется отдельно. Сначала агент только изучает и фиксирует baseline, затем проектирует интерфейс, после согласования реализует изменения, а финальную проверку проводит в новой чистой сессии по точному diff и релизному кандидату.

# 1. Исходная точка

GFORT — финансовый Telegram Mini App с пользовательским кабинетом, депозитами и выплатами в USDT BEP-20, партнёрской системой, уведомлениями и административной панелью. Базовая архитектура обновлений — V10.5 Safe Deploy; кандидат V10.6 предусматривает изменение реферального баланса, ручное открытие инвестиций и управление доступом к уровням партнёрской программы.

Неприкосновенная финансовая зона Без отдельного письменного решения владельца Cursor не меняет формулы доходности, длительность цикла, график и типы выплат, возврат principal, реферальные проценты и автоматическую квалификацию, ledger, payout/deposit state machine, логику nonce, сопоставление входящих переводов, seed, RPC/WSS или контракт USDT.

- Production не является средой разработки. Все изменения выполняются в отдельном кандидате релиза.

- Существующие данные сохраняются. Пользователи, балансы, инвестиции, выплаты, история, конфигурация и secrets не пересоздаются ради редизайна.

- Один источник изменений. Только текущая рабочая сессия Cursor редактирует код; параллельные агенты и несведённые ветки не используются.

- Telegram-first. Интерфейс проверяется в мобильном WebView на Android/iOS, с safe-area, системной кнопкой Back, клавиатурой и нестабильной сетью.

- Русская локализация полная. Если выбран русский язык, toast, modal, validation, empty/error/offline states и сообщения API не показываются на английском.

# 2. Как один Cursor заменяет три роли

| Режим | Задача Cursor | Ограничение | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| A · Analyst | Изучить код, installer, БД, API, маршруты и текущие экраны; создать baseline. | Только чтение. Никаких правок. | Карта системы и список инвариантов приняты. |
| B · Product designer | Создать IA, design tokens, компоненты, сценарии, тексты и состояния. | Не менять бизнес-смысл и backend. | Владелец одобрил направление интерфейса. |
| C · Implementer | Внести согласованные изменения небольшими изолированными итерациями. | Один scope за раз; diff и тест после каждого шага. | Итерационные тесты и визуальные снимки зелёные. |
| D · Reviewer | В новой сессии проверить exact diff, миграции, безопасность, финансы и release flow. | Не доверять отчёту предыдущей сессии; повторить проверки. | Нет P0/P1; дано GO или CONDITIONAL GO. |
| E · Release engineer | Собрать self-contained installer, preflight, safe cutover и rollback. | Не устанавливать без разрешения владельца. | Backup, healthcheck, smoke и rollback доказаны. |

Почему нужна новая сессия для проверки Cursor остаётся единственным инструментом, но финальное ревью запускается в чистом контексте. Ревьюер получает baseline, exact diff, тестовые отчёты и extracted payload — так снижается риск, что агент автоматически оправдает собственные решения.

# 3. Постоянные правила Cursor

Перед первой кодовой итерацией Cursor создаёт проектное правило `.cursor/rules/gfort-safety.mdc` со следующими требованиями:

- Не выводить и не копировать seed phrase, bot token, private RPC/WSS, `.env` и содержимое `secrets` в чат, diff, тестовый fixture, screenshot или лог.

- Не изменять финансовые формулы и существующие записи без отдельной задачи владельца.

- Перед правкой прочитать затрагиваемые файлы, проследить data flow и перечислить предполагаемые изменения.

- Не выполнять deploy, destructive SQL, удаление state/data/backups/releases или `--fresh` без прямого разрешения.

- Каждая финансовая mutation должна быть серверно авторизована, валидирована, атомарна, идемпотентна и зафиксирована в audit trail.

- После каждой итерации показать изменённые файлы, краткий diff summary, выполненные тесты, риски и незакрытые вопросы.

- При конфликте дизайна и безопасности приоритет имеют сохранность средств, корректность данных и обратимость релиза.

# 4. Целевой результат модернизации

| Контур | Что должно измениться | Что должно остаться совместимым |
| --- | --- | --- |
| Пользовательский UX | Современная визуальная система, ясная финансовая иерархия, быстрые действия, понятные статусы и полностью русские сообщения. | Telegram initData, текущие аккаунты, инвестиции, выплаты, история и партнёрская статистика. |
| Админская работа | Dashboard, глобальный поиск, единая карточка пользователя, безопасные финансовые действия, фильтры, audit и понятные ошибки. | Текущие роли, финансовые очереди, уведомления, safety monitor и существующая БД. |
| Frontend | Design tokens, переиспользуемые компоненты, адаптивность, loading/empty/error/offline states, accessibility и производительность. | Существующие API до явной версионированной миграции. |
| Backend | Строгие схемы, единый error envelope, idempotency, новые admin endpoints и наблюдаемость. | Расчёты, ledger semantics, payout/deposit workers и blockchain reconciliation. |
| Релиз | Повторяемый candidate build, self-tests, verified backup, preflight, safe cutover и rollback. | V10.5 release/state layout и текущая финансовая БД. |

# 5. Дорожная карта Cursor AI

| Этап | Работы | Обязательный результат |
| --- | --- | --- |
| 0 · Baseline | Извлечь payload; зафиксировать схемы, endpoints, workers, маршруты, состояния, hashes и снимки текущего интерфейса. | Baseline report, invariant list и regression fixtures. Код не изменён. |
| 1 · UX audit | Проверить иерархию, навигацию, тексты, тупики, частые задачи, админские риски и мобильную адаптацию. | Приоритетный backlog P0/P1/P2 с точными acceptance criteria. |
| 2 · Design system | Определить semantic colors, typography, spacing, radii, shadows, icons, motion и все базовые компоненты. | Один набор tokens/components; screen specs для 360/390/430 px. |
| 3 · User UI | Обновить главную, пополнение, инвестиции, выплаты/историю, партнёрку, кошелёк, уведомления и профиль. | Все пользовательские сценарии и состояния проверены визуально. |
| 4 · Admin UI | Пересобрать dashboard, users, user profile, payouts, deposits, broadcasts, settings, safety и audit. | Частые операции выполняются за 2–4 шага; опасные действия подтверждаются. |
| 5 · Admin controls | Доработать рефбаланс, ручные инвестиции, доступ к уровням, смену кошелька и уведомления. | Атомарность, idempotency, before/after, actor/reason и user notification. |
| 6 · Hardening | Unit/integration/e2e, security, responsive, accessibility, performance, миграции и финансовая регрессия. | Новая review-сессия закрыла P0/P1 и выдала gate verdict. |
| 7 · Release | Собрать installer, сверить payload, выполнить preflight/rollback rehearsal и подготовить команды установки. | Обратимый релизный пакет и post-deploy checklist. |

# 6. Пользовательские экраны

| Экран | Требуемая доработка | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- |
| Главная | Доступный баланс, активные инвестиции, ближайшая выплата, быстрые действия, уведомления и спокойный system status. | Финансовое положение понятно за 5 секунд; projected не смешан с available/paid. |
| Пополнение | Сеть BEP-20, адрес/контракт, точная сумма, copy feedback, уникальный хвост, срок и статус invoice. | Пользователь не может перепутать сеть, адрес или сумму. |
| Инвестиции | Активные/завершённые карточки, прогресс цикла, выплачено/ожидается, следующий платёж и детали. | Все суммы подписаны и используют один формат. |
| Выплаты и история | Фильтры, тип операции, статус, сумма, дата, адрес назначения, tx link и причина ожидания/ошибки. | Каждая запись объясняет, что произошло и требуется ли действие. |
| Партнёрка | Уровень, личный рефбаланс, требования, команда, оборот и источник доступа auto/manual. | Ручной доступ не выглядит как гарантированная выплата. |
| Кошелёк | Безопасная смена адреса, checksum/validation, предупреждение о queued/signed/broadcast payout и журнал. | Понятно, какой адрес применится к каждой существующей и будущей выплате. |
| Уведомления | Категории, unread, ссылки в нужный экран, локализованный текст, понятные дата/время и retry. | В русском режиме нет технических английских popups. |

# 7. Административная панель

| Модуль | Основной сценарий | Обязательная защита |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | BNB/USDT treasury, safety, очереди, stuck operations, новые депозиты и последние admin events. | Read-only данные и явное время обновления. |
| Пользователи | Поиск по ID/username/wallet, фильтры, пагинация и единая карточка. | Server-side admin check, rate limit и отсутствие secrets. |
| Карточка пользователя | Overview, Investments, Payouts, Referral, Access и Audit. | Контекст пользователя закреплён; target ID сверяется на сервере. |
| Рефбаланс | Credit/debit → сумма до/после → обязательная причина → confirm → receipt. | Баланс не ниже нуля; idempotency; immutable audit. |
| Ручная инвестиция | Сумма, старт, источник, комментарий, preview графика и confirm. | Одна транзакция БД; защита от дубля; уведомление пользователю. |
| Доступ к уровням | Auto/manual source, allow/deny по уровням, preview и подтверждение. | Override не меняет оборот/баланс и не создаёт payout. |
| Выплаты | Фильтры, возраст статуса, tx/nonce, ошибки RPC и безопасный reconcile. | Нет повторной подписи без проверки nonce и chain state. |
| Рассылки | Редактор, preview, test send, media/buttons, audience, progress и отчёт. | Sanitized HTML, подтверждение аудитории, rate limit и audit. |
| Настройки/админы | Ссылки, тексты, доступы, добавление полного администратора и системные параметры. | Role check; secrets write-only; critical confirmation и audit. |

# 8. Особо опасные функции

| Функция | Негативные сценарии Cursor обязан проверить | Инвариант |
| --- | --- | --- |
| Рефбаланс | Нулевая/отрицательная/огромная сумма, precision, повтор запроса, concurrent debit, чужой user_id, пустая причина. | Balance ≥ 0; один ledger event; actor/reason/before/after. |
| Ручная инвестиция | Duplicate submit, неверная дата, min/max, ошибка после insert, повтор notification, конкурентный запрос. | Один deposit и schedule; atomic transaction; no phantom payout. |
| Уровни | Вне диапазона, подмена пользователя, конфликт auto/manual, повтор, deny при существующих liabilities. | Доступ не изменяет финансовую статистику сам по себе. |
| Смена адреса | Queued/signed/broadcast, invalid address, replay, одновременная смена и payout creation. | Destination каждой выплаты фиксируется однозначно на безопасном этапе. |
| Администраторы | Self-escalation, не-admin endpoint, удаление последнего owner, replay invitation, подмена Telegram ID. | Назначение прав только владельцем; полный audit; нельзя потерять последний owner. |

# 9. Технические стандарты

- Компонентность: design tokens и reusable components вместо точечных дублирующихся CSS-правок.

- API: явные request/response schemas, единый error envelope, серверная авторизация каждого admin endpoint и обратная совместимость.

- Финансовые данные: целые minor units, SQLite transaction, idempotency key и audit trail.

- Blockchain: один nonce controller, reconciliation с chain, отсутствие новой подписи при неоднозначном broadcast и сохранение raw tx.

- Секреты: не возвращаются во frontend и не появляются в HTML, browser storage, installer output или application logs.

- Accessibility: touch target ≥ 44 px, contrast, keyboard/focus, aria labels и отсутствие передачи смысла только цветом.

- Performance: ленивая загрузка тяжёлых разделов, компактный bootstrap, отмена stale requests и отсутствие утечек timers/listeners.

- Observability: структурированные события без секретов, понятные error codes, worker freshness и audit correlation ID.

# 10. Проверки после каждой итерации

| Контур | Минимальная проверка |
| --- | --- |
| Static | Syntax/type/lint; импорты; duplicate route; schema mismatch; отсутствие secret literals. |
| Unit | Validation, formatting, permissions, state transitions, calculations без изменения baseline. |
| Integration | Старая БД → migration; API + repository; audit/notification; rollback compatibility. |
| Admin controls | Credit/debit; insufficient balance; manual investment; duplicate; level allow/deny; wallet state; new admin permissions. |
| Responsive | 360×800, 390×844, 430×932; Telegram Android/iOS; keyboard; safe-area; long RU strings. |
| Network | Offline, timeout, double tap, retry, stale state, RPC/WSS degradation и partial notification failure. |
| Security | IDOR, подмена user_id, non-admin access, replay initData, XSS, mass assignment, error leakage. |
| Release | Extracted payload hashes, verified backup, candidate preflight, healthcheck, post-deploy smoke и current-DB rollback. |

# 11. Формат работы владельца с Cursor

| Шаг | Что делает владелец | Что обязан вернуть Cursor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Передаёт installer/репозиторий и этот документ. | Подтверждение baseline, scope и список открытых вопросов без правок. |
| 2 | Принимает или корректирует UX-направление. | Экранную спецификацию, tokens, компоненты и приоритетный backlog. |
| 3 | Разрешает одну конкретную итерацию. | Diff, список файлов, тесты, визуальные снимки, риски и rollback шага. |
| 4 | После завершения всех итераций запускает новую review-сессию Cursor. | Findings P0–P3 и GO/CONDITIONAL GO/NO-GO. |
| 5 | Даёт отдельное разрешение на установку. | Финальный installer, hash, команда safe update и post-deploy checklist. |

# 12. Definition of Done

- Все согласованные пользовательские и административные экраны реализованы и проверены на целевых размерах.

- В русском режиме нет английских системных сообщений, наложений текста, обрезанных модальных окон и недоступных кнопок.

- Новые admin controls атомарны, идемпотентны и содержат actor, reason, timestamp, before/after и correlation ID.

- Финансовый regression suite подтверждает неизменность существующих расчётов и очередей.

- Новая чистая сессия Cursor закрыла все P0/P1; P2 либо исправлены, либо письменно приняты владельцем.

- Installer проходит shell/build/self-tests, payload hash verification, backup check и rollback rehearsal.

- Подготовлены release notes, список изменённых файлов, команда установки и post-deploy checklist.

# Готовое стартовое задание

Этот блок можно передать модели Cursor AI вместе с кандидатом исходного кода и актуальными скриншотами.

Ты единственный исполнитель полной модернизации GFORT Telegram Mini App. Следуй приложенному master plan и работай строго по этапам. Сейчас выполни только Stage 0: извлеки и изучи проект, составь карту архитектуры, routes/endpoints/workers, список финансовых инвариантов, текущих UI states, рисков и regression fixtures. Ничего не редактируй и не запускай production. Никогда не выводи seed, tokens, private RPC/WSS, `.env` или secrets. Не меняй финансовые формулы, payout/deposit engine и существующие данные без отдельного письменного разрешения владельца. После анализа предложи небольшие изолированные итерации. Для каждой укажи scope, файлы, API/migration impact, acceptance criteria, тесты, screenshots и rollback. Начинай кодирование только после подтверждения конкретной итерации. Финальное ревью выполняется в новой чистой сессии Cursor по exact diff и extracted release payload. Любой P0/P1 блокирует релиз. Production deploy допускается только отдельной командой владельца через Safe Deploy.